Na temelju članka 66. stavka 1. te članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 179. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), članka 19. stavak 1. podstavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 18. stavka 1. podstavka 27. Statuta Općine Jelenje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ broj 5/18, 11/18, 29/20, 39/21, 43/21-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 12. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2023. donosi

**Odluku**

**o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2022.g.**

**Članak 1.**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2022.g. („Službene novine Općine Jelenje“ broj 46/21, 49/22) planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.340.264,75 kuna, a ostvarena u iznosu od 1.626.369,02 kuna (indeks 69,50).

**Članak 2.**

Ostvarena sredstva iz članka 1. ove Odluke utrošena su u iznosu 1.626.369,02 kuna na izgradnju komunalne infrastrukture kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA/IZDATAKA/AKTIVNOSTI**  | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **INDEKS** | **IZVOR** |
| **1. NERAZVRSTANE CESTE** |
| **1. Nerazvrstane ceste - uređenje neuređenih djelova građevinskog područja** |
| 1.1. Izgradnja dijela ceste 172 Podkilavac od kućnog broja 120 do Rastočina | 100.000,00 | 94.760,44 | 97,76 | gradnja KI |
| 1.2. Proširenje ceste i izgradnja nogostupa L58019 od Zoretići kbr.41 do Zoretići kbr.52 | 200.000,00 | 125.139,83 | 62,57 | gradnja Kl i oborinska odvodnja |
| **2. Nerazvrstane ceste - gradnja u uređenim djelovima građevinskog područja**  |
| 2.1. Rekonstrukcija cesta NC 064 od Molnara kbr.5 preko Molnara kbr.1 do Molnara kbr.6 | 100.000,00 | 0 | 0 |   |
| 2.2. Izgradnja NC 0272 Molnari, od Molnari kbr.7 preko Molnari do potoka | 100.000,00 | 0 | 0 |   |
| 2.3. Proširenje ceste i gradnja nogostupa NC018 od Podkilavca kbr. 85 do Podkilavca kbr. 96 | 100.000,00 | 92.293,01 | 92,29 | gradnja KI |
| 2.4. Asfaltiranje NC0172 od Podkilavca 0172, izgradnja dijela ceste NC0201 Jelenje-Rupa | 100.000,00 | 83.357,88 | 83,36 | gradnja KI |
| 2.5. Ceste i ostali Prometni objekti | 100.000,00 | 95.549,88 | 95,55 | gradnja KI |
| **3. Registar nerazvrstanih cesta**  |
| 3.1. Registar nerazvrstanih cesta | 10.000,00 | 0 | 0 | gradnja KI |
| 3.2. Ostala nematerijalna imovina (evidentiranje nerazvrstanih cesta)  | 150.000,00 | 46.875,00 | 31,25 | gradnja KI |
| UKUPNO | 960.000,00 | 537.976,04 | 56,04 |  |
| **2. JAVNE ZELENE POVRŠINE** |
| Izgradnja cikloparka Rastočine | 60.000,00 | 21.250,00 | 35,42 | gradnja KI |
| **3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** |
| 1. Izgradnja pametne čekaonice | 110.750,00 | 110.750,00 | 100 | gradnja KI  |
| 2. Izgradnja punionice električnih vozila | 10.625,00 | 10.625,00 | 100 | gradnja KI  |
| UKUPNO | 121.375,00 | 121.375,00 | 100 |  |
| **4. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** |
| 1. Kapitalna pomoć - Mihačeva draga - projekt izgradnje sortirnice | 200.000,00 | 89.162,98 | 44,58 | opći i pomoći |
| 2. Kapitalne pomoći - ŽCGO Marinšćina | 79.296,00 | 0 | 0 | opći |
| UKUPNO | 279.296,00 | 89.162,98 | 31,92 |  |
| **5. JAVNA RASVJETA** |
| Proširenje javne rasvjete | 60.000,00 | 50.147,12 | 83,58 | gradnja KI |
| **6. GROBLJE** |
| Izgradnja ukopnih polja I. faza | 859.593,75 | 806.457,88 | 93,82 | gradnja KI |
| **UKUPNO** | **2.340.264,75** | **1.626.369,02** | **69,5** |  |

**Članak 3.**

Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) točka 4. Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2022.godinu sadrži sljedeći opis troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u kunama:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.TEHNIX d.o.o. | 78.735,51 |
| 2. IGH d.d. |  637,62 |
| 3. KAROLINE – KLING d.o.o. |  58,60 |
| 4. ŽAGAR d.o.o. |  86,83 |
| 5. K&K PROMEOCIJA d.o.o. |  156,32 |
| 6. JVP |  237,75 |
| 7. 3.t.cable |  786,94 |
| 8. SECURITAS HRVATSKA d.o.o. |  3.872,72 |
| 9. HEP ELEKTRA d.o.o. |  179,38 |
| 10. G1 SECURITY d.o.o. |  2.935,43 |
| 11. HRVATSKI TELEKOM d.d.  |  53,19 |
| 12. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. |  18,41 |
| 13. PORIN d.o.o. |  788,54 |
| 14. GP KRK d.d. |  615,74 |

**Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od objave, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Jelenje“.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-20-03-01-03/23-4

Dražice, 14.03.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

PREDSJEDNICA

Izabela Nemaz